Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июня 2014 г. N 261-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И

УТВЕРЖДЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 280-П, от 24.11.2017 N 496-П, от 05.07.2018 N 275-П, от 02.11.2018 N 465-П, от 26.12.2018 N 563-П, от 05.03.2019 N 98-П, от 28.06.2019 N 288-П)

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Закона Камчатского края от 02.12.2013 N 359 "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор

Камчатского края

В.И.ИЛЮХИН

# Приложение

к Постановлению Правительства

Камчатского края

от 19.06.2014 N 261-П

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ

ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 280-П, от 02.11.2018 N 465-П, от 28.06.2019 N 288-П)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Закона Камчатского края от 02.12.2013 N 359 "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае" и определяет правила разработки, утверждения и актуализации:

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 280-П)

1) краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территориях муниципальных образований в Камчатском крае (далее - краткосрочные планы муниципальных образований);

2) краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае (далее - краткосрочный план Камчатского края).

2. Краткосрочные планы муниципальных образований и краткосрочный план Камчатского края утверждаются сроком на три года, с распределением по годам в пределах указанного срока, и формируются исходя из принципов:

1) использования на цели капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах остатков средств на счете (счетах) Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края, не использованных в предшествующем году, и прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году с учетом требований, установленных статьей 185 Жилищного Кодекса Российской Федерации;

2) необходимости корректировки объема работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, исходя из фактического уровня собираемости средств на капитальный ремонт на счете (счетах) Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края.

(часть 2. в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 280-П)

3) актуализации в связи с проведением капитального ремонта многоквартирного дома в объеме, необходимом для ликвидации последствий аварии, иной чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации.

(п. 3 введен Постановлением Правительства Камчатского края от 02.11.2018 N 465-П)

3. При разработке краткосрочных планов муниципальных образований органы местного самоуправления городских округов, городских (сельских) поселений в Камчатском крае:

1) осуществляют отбор многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочные планы муниципальных образований, из соответствующего календарного периода региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае (далее - региональная программа), а также многоквартирных домов, собственники помещений которых приняли в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке решение о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, ранее установленного региональной программой срока и для проведения капитального ремонта которых в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края достаточно средств;

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 280-П)

2) запрашивают у организаций и (или) лиц осуществляющих управление и (или) оказывающих услуги по содержанию общего имущества многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочные планы муниципальных образований, следующую информацию:

а) данные, содержащие технические, эксплуатационные, объемные характеристики объектов общего имущества в многоквартирном доме;

б) о состоянии и эксплуатационных показателях объектов общего имущества в многоквартирном доме (акты осмотров, технические заключения, дефектные ведомости и т.д.);

в) о проведенных ранее капитальных ремонтах объектов общего имущества в многоквартирном доме;

2(1) определяют стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах:

а) при отсутствии проектной документации на выполнение услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме - в размере предельной стоимости разработки проектной документации на выполнение услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Камчатского края;

б) при наличии проектной документации на выполнение услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанной в рамках реализации региональной программы, - в размере фактической стоимости разработки проектной документации на выполнение услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сметной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме с учетом действующих прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства, устанавливаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

(п. 2(1) в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 05.03.2019 N 98-П)

3) на основании полученной информации формируют проекты краткосрочных планов муниципальных образований по форме, утвержденной приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края.

(в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 05.07.2018 N 275-П)

4. Сформированные проекты краткосрочных планов муниципальных образований направляются органами местного самоуправления городских округов, городских (сельских) поселений в Камчатском крае не позднее 1 мая года, предшествующего году начала их реализации, в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края для согласования.

5. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края не позднее 1 июня года, предшествующего году начала реализации краткосрочных планов муниципальных образований, согласовывает проекты краткосрочных планов муниципальных образований, представленных в соответствии с частью 4 настоящего Порядка.

6. Краткосрочный план муниципального образования после согласования Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края утверждается муниципальным нормативным правовым актом не позднее 1 июля года, предшествующего году начала его реализации, и направляется на бумажном и электронном носителях в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края.

7. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края формирует на основании краткосрочных планов муниципальных образований проект краткосрочного плана Камчатского края и не позднее 1 августа года, предшествующего году начала его реализации, направляет его в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края.

8. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края издает приказ об утверждении краткосрочного плана Камчатского края не позднее 1 сентября года, предшествующего году начала его реализации.

9. При разработке краткосрочных планов муниципальных образований в целях повышения эксплуатационных и технических характеристик объектов общего имущества в многоквартирных домах, а также повышения уровня благоустройства многоквартирного дома допускается планирование работ по капитальному ремонту с учетом использования материалов, увеличивающих срок службы объекта общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с предельной стоимостью капитального ремонта объектов общего имущества в многоквартирном доме.

10. Краткосрочный план Камчатского края подлежит актуализации не реже чем один раз в год и не чаще, чем один раз в квартал по следующим основаниям:

1) изменение сроков проведения капитального ремонта и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту;

2) изменение видов и объема финансирования;

3) внесение изменений в региональную программу;

4) принятие общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения об отказе от проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в соответствии с частью 1 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации;

5) вступление в силу решения суда о признании недействительным решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта многоквартирного дома.

(часть 10. в ред. Постановления Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 280-П)

6) определена невозможность оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений в многоквартирном доме, и (или) лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выразившемся в недопуске подрядной организации в помещения в многоквартирном доме и (или) к строительным конструкциям многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарно-техническому, электрическому, механическому и иному оборудованию многоквартирного дома.

(п. 6) введен Постановлением Правительства Камчатского края от 24.11.2017 N 496-П)

11. При наличии оснований для внесения изменений в краткосрочный план Камчатского края, указанных в части 10 настоящего Порядка, органы местного самоуправления городских округов, городских (сельских) поселений в Камчатском крае в течение 15 рабочих дней после дня получения соответствующей информации и по согласованию с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края утверждают соответствующие изменения в краткосрочные планы муниципальных образований и в течение 3 рабочих дней со дня утверждения направляют их в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края.

(часть 11. введена Постановлением Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 280-П)

11(1). В случае если в сроки, установленные частью 11 настоящего Порядка, актуализированный муниципальный краткосрочный план не поступил в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края самостоятельно вносит соответствующие изменения в краткосрочный план Камчатского края, о чем уведомляет орган местного самоуправления в течение 3 рабочих дней. При этом орган местного самоуправления соответствующего муниципального образования вносит изменения в муниципальный краткосрочный план незамедлительно.

(часть 11(1) введена Постановлением Правительства Камчатского края от 28.06.2019 N 288-П)

12. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края на основании актуализированных краткосрочных планов муниципальных образований формирует проект актуализированного краткосрочного плана Камчатского края и направляет его в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края для издания приказа об утверждении краткосрочного плана Камчатского края.

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Камчатского края от 02.11.2018 N 465-П.